- GERENCIAMENTO DE RISCOS –  GESTÃO CONTRATUAL

(São apresentados neste documento riscos comuns que costumam ser apontados como riscos da etapa de planejamento da contratação. Todavia, os responsáveis pela elaboração do documento deverão analisar as sugestões e sua aplicabilidade ao caso concreto, bem como complementar com os demais riscos identificados)

| RISCO 01 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | FISCALIZAÇÃO INADEQUADA DO CONTRATO |  |  |
| 1 | Recebimento de objeto diverso do contratado; |  |  |
| 2 | Órgão responder solidariamente se comprovada falha na fiscalização do contrato; |  |  |
| 3 | Falha na execução do contrato. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Na indicação de servidor para fiscalização de contratos, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições do cargo, a complexidade da fiscalização; |  | Setor requisitante; Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 2 | Designar quando possível servidores distintos para exercerem a fiscalização técnica e fiscalização administrativa; |  | Autoridade Máxima; Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 3 | Treinar/capacitar os fiscais designados para acompanhar e execução do contrato, assim como sanar as dúvidas existentes referentes ao termo de referência, para terem a capacidade de realizar a fiscalização correta e seguindo os princípios legais; |  | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 4 | Viabilizar reuniões que permitam a interação entre o fiscal e a empresa contratada; |  | Gestão de Contratos |
| 5 | Documentar o acompanhamento da fiscalização |  | Fiscais; Gestão de Contratos |
| 6 | Fiscalização por amostragem |  | Fiscais; Gestão de Contratos |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Substituição dos fiscais |  | Autoridade Máxima |
| RISCO 02 |  |  |  |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | EXECUÇÃO CONTRATUAL DIFERENTE DO CONTRATADO |  |  |
| 1 | Não atendimento das necessidades da Administração; |  |  |
| 2 | Desvio de função dos colaboradores envolvidos na contratação. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Seguir todas as determinações do edital/contrato. |  | Fiscais; Gestão de Contratos. |
| 2 | Elaborar o edital/termo de referência/contrato com cláusulas eficientes. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 3 | Constar documentado a periodicidade da presença do Preposto, quando existir |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 4 | Fazer a Recepção dos colaboradores, esclarecendo as especificidades do serviço contratado, bem como das necessidades da Instituição. |  | Fiscais; Gestão de Contratos; Preposto. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Solicitar a substituição do Preposto ou dos Colaboradores |  | Fiscais; Gestão de Contratos. |
| 2 | Glosa a partir do Instrumento de Medição de Resultados (IMR) |  | Fiscais; Gestão de Contratos. |
| 3 | Apurar responsabilização de acordo com o Edital |  | Gestão de Contratos |
| 4 | Rescindir o contrato e Deflagar novo processo licitatório. |  | Gestão de Contratos; Coordenação de Licitações e Contratos |

| RISCO 03 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | ABANDONO DO CONTRATO PELA EMPRESA CONTRATADA |  |  |
| 1 | Interrupção sumária da prestação do serviço; |  |  |
| 2 | Não atendimento das necessidades da Administração. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras, garantias e conta vinculada. |  | Requisitante; Coordenação de Compras e Licitações. |
| 2 | Fiscalizar o cumprimento das condições de habilitação do Edital, principalmente quanto às obrigações trabalhistas |  | Fiscais; Gestão de Contratos. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Executar a garantia, caso necessário, utilizar a conta vinculada e encaminhar para apuração de responsabilidade; |  | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 2 | Realizar nova contratação através de dispensa emergencial ou remanescente. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |

| RISCO 04 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | PRESTADOR SEM CONDIÇÕES DE CUMPRIR O CONTRATO OU IMPEDIDO DE PRORROGAR |  |  |
| 1 | Não atendimento das necessidades da Administração; |  |  |
| 2 | Desperdício de recursos públicos; |  |  |
| 3 | Necessidade de realização de nova licitação. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatíveis com o objeto. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 2 | Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço. |  | Fiscais; Gestão de Contratos. |
| 3 | Consultar as certidões da contratada mensalmente e comunicar à Gestão de Contratos quaisquer impedimentos identificados. |  | Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Encaminhar para apuração da responsabilidade. |  | Gestão de Contratos. |
| 2 | Rescisão contratual. |  | Gestão de Contratos; Diretoria de Administração e Planejamento. |
| 3 | Deflagração de novo processo licitatório. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |

| RISCO 05 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Probabilidade: |  | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |  |
| Impacto: |  | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |  |
| Id | PRESTADOR NÃO CONCORDA EM PRORROGAR O CONTRATO |  |  |
| 1 | Necessidade de realização de nova licitação. |  |  |
| Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
| 1 | Solicitar manifestação da contratada quanto ao interesse na prorrogação 6 meses antes do encerramento do contrato. |  | Gestão de Contratos. |
| 2 | Acompanhar continuamente as condições de execução do serviço para identificar possíveis indícios de não interesse na prorrogação. |  | Fiscais; Gestão de Contratos. |
| Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
| 1 | Identificado o não interesse na prorrogação, comunicar imediatamente à Coordenação de Licitações e Contratos. |  | Gestão de Contratos. |
| 2 | Deflagração de novo processo licitatório. |  | Coordenação de Licitações e Contratos. |
| 3 | Comunicar/Solicitar prorrogação por menor período, caso necessário. |  | Gestão de Contratos. |

| - INDICAÇÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO DE COMPRA/CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| - Integrante Administrativo: | - Nome, Siape, Cargo |
| - Integrante Administrativo: | - Nome, Siape, Cargo |
| - Integrante Administrativo: | - Nome, Siape, Cargo |
| - (...) |  |

Documento deverá assinado eletronicamente no SIPAC pela Equipe de Planejamento da Contratação/Aquisição.